# 第十八届大学生科研训练计划（SRTP）项目【项目立项】进程申报报告

申报资料：

# 立项说明：

随着物流行业的快速发展，仓库和工厂中需要大量自动引导车（Automated guided vehicle, AGV）来搬运货物。本项目将强化学习的方法，让 AGV 在不断尝试中学会更优的路径，从而提高运输效率。

# 1、立项意义:

本项目将强化学习技术与 AGV 路径规划结合，借助 “试错-学习” 机制，让 AGV

可自主感知环境变化、动态调整路径，有效突破传统算法的刚性局限。例如，多 AGV

作业时能实时规避碰撞、优化行驶顺序；环境突变时无需人工干预即可快速重新规划最优路线。项目隶属于机械工程学科（0802），以 AGV

这一机械工程领域的经典自动化装备为载体，融合人工智能（强化学习）、计算机科学（Python

编程）、数学（线性代数）等多学科技术，形成 “机械装备 + 智能算法” 的实战型研究方向。以下为实际应用意义举例本项目的强化学习 AGV 路径规划方案，能解决电商仓储的一些实际问题：高需求场景下，算法可通过实时学习 AGV

运行状态（如位置、负载、通道拥堵度），动态分配最优路径，同时避免多个AGV发生拥堵甚至“死锁”

现象。在日常需求场景下，算法能结合订单优先级等因素，设计差异化奖励函数，进行多目标优化，从而实现运行效率、成本等多个优化目标的平衡。

# 2、创新点:

1.

实现从静态到动态的突破：传统AGV路径规划方法，面对多AGV路径冲突或者临时障碍物等动态场景时，常依赖于基于规则式方法，灵活性不足；而强化学习让AGV能通过“试错-反馈”实时交互，在线学习最优路径，无需提前预设所有场景，适配性更强。2.

重构效率优化目标：不再将“路径最短”作为唯一目标，而是将运输效率的核心指标（如能耗成本、装卸货等待时间）融入强化学习的奖励函数设计，让AGV学到的路径既“短”又“实用”，真正贴合实际运输场景的效率需求。

# 3、研究内容:

&nbsp;1、学习强化学习核心理论，以及线性代数、Python编程等基础工具；                                                                       &nbsp;2、调研AGV路径规划行业现状，梳理传统方法的优缺点，明确强化学习的应用切入点 ；                                    &nbsp;3、针对单个AGV，设计状态（位置、环境障碍物）、动作（前进、转向）、奖励（路径长度、耗时、避障成功）函数，，实现单AGV最优路径规划；                                                                                                                                                         &nbsp;4、基于多智能体强化学习（MARL）框架，设计多AGV协同机制，解决路径冲突、资源分配问题，确保多AGV高效协作。

# 4、研究路线:

1. 基础准备阶段：完成线性代数、Python编程及强化学习基础理论学习；调研AGV路径规划相关文献，形成文献综述；2.先完成单智能体强化学习算法的代码实现与调试；再扩展至多智能体算法，设计协同决策逻辑；3.

仿真环境搭建阶段：基于仿真工具构建仓储场景，配置AGV运动参数、环境动态元素，实现算法与仿真环境的对接；4.

测试与优化阶段：在仿真环境中进行多轮测试，记录路径长度、运输耗时、避障成功率等指标；根据测试结果优化算法奖励函数、学习率等参数；5. 成果整理阶段：撰写技术报告，整理算法代码、仿真测试数据，形成完整项目成果。

# 5、具备的研究条件:

1.作为大一学生，具备高强度学习积极性与充足课余时间，无高年级学业压力，可集中投入项目所需的理论学习与实验操作;                                                                       2.项目研究方向与日常学习的专业基础内容高度契合(如python，线性代数)，可直接复用课堂知识，降低技术入门门槛，形成“课堂学习-项目实践”的正向循环;                                                3.指导老师在智能网联领域有深入研究，可提供技术方向把控、关键难题突破、实验资源对接等核心支持，监督项目推进进展。

# 6、预期研究目标:

1.掌握项目核心基础知识，熟练运用线性代数解决算法矩阵运算问题，精通Python编程以支撑后续代码开发；

2.系统梳理单智能体与多智能体强化学习算法；

3.基于选定算法搭建模型，在仿真环境中实现AGV智能路径规划，确保其能避开动态障碍、提升运输效率。

# 7、预期提交成果:

1.搭建适配智能无人仓储场景的强化学习仿真环境，可模拟动态障碍物、多AGV协同等真实工况，支撑路径规划算法验证

；                                                                       2.形成1份完整技术报告，涵盖研究背景、传统AGV路径规划方法梳理、强化学习算法原理与实现细节、仿真测试结果及效率分析。

# 项目信息：

项目标题：

基于强化学习的AGV路径规划算法设计

| 所属学科： | 机械类 | 相关学科： | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属学院： | 本科生院 | 关键词： | 强化学习、AGV、路径规划 |
| 预期目标： |  |  |  |

- 学习相关的基础知识，包括线性代数、Python编程等。

- 系统梳理单智能体和多智能体强化学习算法。

- 基于强化学习算法，实现AGV小车的智能路径规划。预期成果：

- 构建智能无人仓储场景，搭建强化学习仿真环境。

- 完成一份技术报告，包括研究背景、已有方法梳理、所采取的算法介绍、算法结果等。

| 团队成员： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 所属学院 | 角色 | 联系电话 |
| 柳清泉 | 男 | 机械与运载工程学院 | 第一指导老师 | 18801317168 |
| 张雯皓 | 男 | 本科生院 | 成员 | 19150969620 |
| 王诗伦 | 男 | 本科生院 | 成员 | 15696056723 |
| 张瀚文 | 男 | 本科生院 | 队长 | 13389645646 |
| 胡勇琪 | 男 | 本科生院 | 成员 | 18000712265 |